|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ**  **НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  |  |
| 29.03.2016№135-п  п. Новосергиевка |  |  |
| О проведении месячника по благоустройству территории муниципального образования Новосергиевский поссовет в весенний период 2016 года |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания комфортных условий проживания граждан, поддержания санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Новосергиевский поссовет, состояния улично – дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, жилой зоны и улиц частного сектора, а также территорий и участков размещения объектов общественного, социально – культурного, торгового и промышленного назначения:

## Объявить с 04 апреля по 09 мая 2016 года месячник по благоустройству территории муниципального образования Новосергиевский поссовет в весенний период 2016 года.

1. Для организации и проведению месячника по благоустройству территории муниципального образования Новосергиевский поссовет, создать рабочую группу в составе:

- А.В. Букаткин – глава администрации Новосергиевского поссовета;

- Н.И. Кулешов – заместитель главы администрации Новосергиевского поссовета;

- С.Э. Широкова - заместитель главы администрации Новосергиевского поссовета;

- М.В. Ефанов – ведущий специалист администрации Новосергиевского поссовета;

- Д.Г. Ким - специалист администрации Новосергиевского поссовета;

- И.П. Рублев – директор МУП «Новосергиевский коммунальщик»;

- М.А. Щетинин – начальник эксплуатации МУП «Новосергиевский коммунальщик»;

- Д.Г. Вязиков – генеральный директор ЗАО «Автотранс», депутат Совета депутатов Новосергиевского поссовета (по согласованию);

- О.В. Семенова – директор Землянской СОШ, депутат Совета депутатов Новосергиевского поссовета (по согласованию).

1. Определить 15, 22, 29 апреля и 6 мая 2016 года днями проведения всеобщих субботников по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального образования Новосергиевский поссовет.
2. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, старостам населенных пунктов, всем гражданам, проживающим на территории поселения:
   1. организовать и провести 15, 22, 29 апреля и 6 мая 2016 года всеобщие субботники по благоустройству территорий, с учетом прилегающих, в пределах землеотвода, для чего разработать конкретный перечень мероприятий, выделить необходимые силы и средства;
   2. собранный мусор и отходы, собственными силами либо по договору с организацией, вывезти на полигон ТБО;
   3. покрасить и обновить фасады зданий, сооружений, бордюры и заборы. Принять меры по приведению в надлежащее состояние устройств наружного освещения и рекламы, обновить указатели, вывески и нумерацию домов, строений. В соответствии с существующими требованиями, установить мусорные урны. Произвести побелку стволов деревьев, обрезку насаждений, посадку деревьев, кустарников и цветников. Отремонтировать и привести в надлежащее состояние крышки колодцев и других подземных коммуникаций.
3. Руководителям управляющих организаций, обслуживающих жилищный фонд МКД, старшим многоквартирных домов:
   1. организовать и провести 15, 22, 29 апреля и 6 мая 2016 года работы по благоустройству придомовой и дворовой территории, ремонту и приведению в надлежащее состояние всех элементов благоустройства жилых домов, по уборке и вывозу мусора.
4. Гражданам, имеющим на территории муниципального образования в собственности, распоряжении, аренде строения, сооружения, земельные участки:
   1. до 01 мая 2016 года обеспечить наведение чистоты, порядка и благоустройства на участках в границах землеотвода, а также прилегающей территории по периметру и со стороны улицы до середины проезжей части дороги;
   2. восстановить, отремонтировать и покрасить ограждения, заборы;
   3. покрасить фасады жилых домов, строений, гаражей, в необходимых случаях установить необходимые таблички с номерами домов, строений;
   4. строительные материалы и другое имущество, расположенное за пределами земельного участка, перенести на свой земельный участок.
5. МУП «Новосергиевское ЖКХ» (директор Мозговой С.П.) предложить в срок до 30 апреля 2015 года:
   1. восстановить благоустройство вдоль трасс коммуникаций после зимних раскопок (при необходимости), восстановить поврежденные участки проезжих частей улиц, привести в порядок территории, прилегающие к трассам наружных коммуникаций;
   2. организовать и провести работы по приведению в порядок территорий объектов коммунальной инфраструктуры: котельных, скважин и т.д.)
6. МУП «Новосергиевский коммунальщик» (директор И.П. Рублев.):
   1. до 27.04.2015 года на территории кладбищ муниципального образования провести уборку и вывоз мусора, отгрейдеровать подъездные пути и места стоянок;
   2. обеспечить ежедневную работу техники и людей на полигоне ТБО по приемке отходов и мусора от всех организаций и частных лиц;
   3. провести уборку и благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь» в п. Новосергиевка, памятников погибшим в годы ВОВ в 1941-1945 гг. в с. Землянка и с. Черепаново, других памятников на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет;
   4. организовать работу по ремонту и покраске автобусных павильонов и ограждений;
   5. осуществить работы по благоустройству и озеленению обще используемых территорий в п. Новосергиевка и селах муниципального образования;
   6. провести ремонт дорожных знаков, их покраску, при необходимости их замену или восстановление;
   7. организовать и провести мероприятия по побелке деревьев по центральным улицам п. Новосергиевка.
7. Рекомендовать депутатам Совета депутатов муниципального образования Новосергиевский поссовет:
   1. провести разъяснительную работу с населением и руководителями организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности о необходимости благоустройства территорий, приведению в эстетический вид ограждений домовладений, фасадов домов, фасадов хозяйственных построек и подъездных путей к ним;
   2. организовать в коллективах работы по благоустройству территорий и принять непосредственное участие в проводимых мероприятиях.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу после его официального опубликованию (обнародованию) в соответствии с Уставом.

Глава администрации МО

Новосергиевский поссовет А.В. Букаткин

Разослано: членам рабочей группы, руководителям по списку, Субханкуловой Г.М., прокурору, в дело, для обнародования, депутатам по списку.