|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ**  **НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 20.07.2016№375-п  п. Новосергиевка  Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории поселения МО Новосергиевский поссовет на 2016-2026 годы |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 29.12. 2014 № 2456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»:

1. Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2016 – 2026 годы согласно приложению 1.

2. Исполнителям и участникам Программы обеспечить качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия, объёмы и источники финансирования подлежат уточнению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после его опубликования на официальном сайте администрации Новосергиевского поссовета.

Глава администрации МО

Новосергиевский поссовет А.В. Букаткин

Разослано: в дело, для обнародования, прокурору,

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новосергиевский поссовет

от 20.07.2016№375-п

**Муниципальная программа**

**комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2016 – 2026 годы**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2016 – 2026 годы (далее – Программа) |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Градостроительный кодекс Российской Федерации»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»: |
| Разработчик программы | Администрация МО Новосергиевский поссовет |
| Исполнители программы | Администрация МО Новосергиевский поссовет |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация МО Новосергиевский поссовет |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территориях населенных пунктов Новосергиевского поссовета |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности систем транспортной инфраструктуры; 2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Новосергиевского поссовета, безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования:  - средства местного бюджета:  2016 г. – 18 649,1 тыс. руб. тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2017-2026 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации;  - приобретение материалов;  - мероприятия по организации дорожного движения;  - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

**1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения поселения Новосергиевского поссовета. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортоной инфраструктуры.

**1.1. Демографическое развитие сельского поселения**

Муниципальное образование Новосергиевский поссовет находится на территории Новосергиевского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации.

На территории Новосергиевского поссовета расположено 6 населенных пунктов: п.Новосергиевка, с. Землянка, п. Попов Ключ, с. Лебяжка, с. Черепаново, с. Казарма ж.д. 1404 км..

Численность населения на 01 января 2016 года составляет: зарегистрированных 14572 человек.

Экономику муниципального образования представляют более 120 предприятий промышленности, транспорта, агропромышленного комплекса, дорожного строительства, торговли и бытового обслуживания населения, объектов социальной сферы, активно развиваются предприятия частного бизнеса.

Общая протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 122,045 км.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Новосергиевского поссовета.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

* 1. **Основные задачи Программы**

Модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

2.2. **Сроки и этапы реализации программы**

Срок действия программы 2016 – 2026 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы**

**3.1. Общие положения**

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры .

2. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

3. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

4. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

5. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

6. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета администрации МО Новосергиевский поссовет, а также внебюджетные источники.

7. Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

**3.2. Система дорожной деятельности**

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

**3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется администрацией МО Новосергиевский поссовет. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новосергиевского поссовета, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Новосергиевского поссовета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Новосергиевского поссовета.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**4. Оценка эффективности реализации Программы**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к муниципальной программе

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

на территории муниципального образования

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района

Оренбургской области на 2016 – 2026 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района**

**Оренбургской области на 2016-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование мероприятий,  материал | | | | | | | Источники  финансирования | | Срок  реализации | | Ответственные  за реализацию мероприятий | |
|  | |  | |
| 1. Инженерные и организационно-планировочные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Выполнение сметной документации на ремонт дорог общего пользования, проведение технического надзора за выполнением работ, проведение экспертизы сметной документации | | | | | | | Местный бюджет | | 2016-2026  год | | Администрация Новосергиевского поссовета | |
| 1.2. | | Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | Местный бюджет\* | | 2016-2026  год | | Администрация Новосергиевского поссовета |
| 1. Ямочный ремонт и заливка швов дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Ямочный ремонт | | | | | Объём-400 кв. м. ежегодно | | Местный бюджет | | 2016-2026  годы | | Администрация Новосергиевского поссовета | |
| 2.2. | | Заливка швов | | | | | Объём- 8800 м.п. ежегодно | | Местный бюджет | | 2016-2026  годы | | Администрация Новосергиевского поссовета | |
| 1. Ремонт пешеходных дорожек и тротуаров | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | пр-кт Калинина | | | | | Объем- 1947 м. | | Местный бюджет | | 2016 год | | Администрация Новосергиевского поссовета | |
| 1. Содержание дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Дороги общего пользования местного значения на территории МО | | | | | Объём – 122,045 км. | | Местный бюджет | | 2016-2026 годы | | Администрация Новосергиевского поссовета | |
| 1. Работы по безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Нанесение разметки пешеходных переходов; установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | | | | | Количество-15, ежегодно;  Площадь -883кв.м. | | Местный бюджет | | 2016-2026  годы | | Администрация Новосергиевского поссовета | |
|  |  | |  |  |  |  | |

\*Примечание: осуществление мероприятия, возможно при условии софинансирования из областного бюджета. Объем финансирования указан за счет средств бюджета Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Приложение 2

к муниципальной программе

комплексного развития систем

транспортной инфраструктуры

на территории муниципального образования

Новосергиевский поссовет Новосергиевского района

Оренбургской области на 2016 – 2026 годы

**Методика**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»**

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» по итогам ее исполнения за отчетный период.

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» будет производиться путем сравнения [целевых показателей](consultantplus://offline/ref=2C4FD01298FF873AA7071B032F4CB228703497DD9E1D809B5F0831D60BDF47FFD259EB3373A68472F4C5AFO2E6K), представленных в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| n |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

3.Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в восстановлении транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог.

УТВЕРЖДЕН

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования**

**Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области**

**п. Новосергиевка**

**п. Новосергиевка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный № | Полное наименование | Местонахождение | Протяженность, км | Ширина, м | Тип покрытия, м | | | Искусственные сооружения, шт. | |
|  | асфальтобетон | гравий | грунт | трубы | мосты |
| 1 | 53 231 832-ОП-МП-001 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | пр-т Калинина | 2,205 | 6 | 2205 |  |  |  |  |
| 2 | 53 231 832-ОП-МП -002 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Краснопартизанская | 1,02 | 6 | 1020 |  |  |  |  |
| 3 | 53 231 832-ОП-МП -003 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Советская | 1,3 | 6 | 1000 | 300 |  |  |  |
| 4 | 53 231 832-ОП-МП -004 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Московская | 0,6 | 6 | 600 |  |  |  |  |
| 5 | 53 231 832-ОП-МП -005 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Первомайская | 1,2 | 6 | 200 | 1000 |  |  |  |
| 6 | 53 231 832-ОП-МП -006 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Пролетарская, сооружение расположено в центральной части земельного участка с кадастровым номером 56:19:1002013:325, кадастровый номер сооружения 56:19:1002013:327 | 0,214 | 6 | 214 |  |  |  |  |
| 6 | 53 231 832-ОП-МП -006 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Пролетарская, сооружение расположено в центральной части земельного участка с кадастровым номером 56:19:0000000:2792, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2802 | 1,943 | 6 | 1693 | 250 |  |  |  |
| 7 | 53 231 832-ОП-МП -007 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | ул. Маяковского | 0,6 | 6 | 600 |  |  |  |  |
| 8 | 53 231 832-ОП-МП -008 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Садовая | 0,75 | 6 |  | 750 |  |  |  |
| 9 | 53 231 832-ОП-МП -009 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Электрическая, сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:0000000:2781, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2787 | 1,833 | 6 | 200 | 1633 |  |  |  |
| 10 | 53 231 832-ОП-МП -010 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Дачная | 0,3 | 6 | 300 |  |  |  |  |
| 11 | 53 231 832-ОП-МП -011 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Парковая | 1,3 | 6 | 900 | 400 |  |  |  |
| 12 | 53 231 832-ОП-МП -012 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Народная | 0,5 | 6 |  | 500 |  |  |  |
| 13 | 53 231 832-ОП-МП -013 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Кооперативная | 0,6 | 6 |  | 600 |  |  |  |
| 14 | 53 231 832-ОП-МП -014 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Самарская | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 15 | 53 231 832-ОП-МП -015 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | пер. Молодежный | 0,35 | 5 |  | 350 |  |  |  |
| 16 | 53 231 832-ОП-МП -016 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Оренбургская | 0,45 | 5 |  | 450 |  |  |  |
| 17 | 53 231 832-ОП-МП -017 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Оренбургский | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 18 | 53 231 832-ОП-МП -018 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Зеленый | 0,25 | 5 |  | 250 |  |  |  |
| 19 | 53 231 832-ОП-МП -019 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Чернышевского | 0,85 | 5 | 850 |  |  |  |  |
| 20 | 53 231 832-ОП-МП -020 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Спортивная | 0,5 | 6 | 500 |  |  |  |  |
| 21 | 53 231 832-ОП-МП -021 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Спортивный | 0,3 | 4 |  | 300 |  |  |  |
| 22 | 53 231 832-ОП-МП -022 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Луначарского | 0,7 | 6 | 700 |  |  |  |  |
| 23 | 53 231 832-ОП-МП -023 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Хлебный | 0,15 | 5 |  | 150 |  |  |  |
| 24 | 53 231 832-ОП-МП -024 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Гагарина | 1,05 | 6 | 1000 | 50 |  | 1 |  |
| 25 | 53 231 832-ОП-МП -025 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Западный | 0,25 | 5 |  | 250 |  |  |  |
| 26 | 53 231 832-ОП-МП -026 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Гоголя | 0,65 | 6 | 650 |  |  |  |  |
| 27 | 53 231 832-ОП-МП -027 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. 8 Марта | 0,75 | 6 | 750 |  |  |  |  |
| 28 | 53 231 832-ОП-МП -028 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Пушкина | 0,7 | 6 | 700 |  |  |  |  |
| 29 | 53 231 832-ОП-МП -029 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Театральный | 0,35 | 4 |  | 350 |  |  |  |
| 30 | 53 231 832-ОП-МП -030 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Базарная, сооружение расположено в кадастровых кварталах 56:19:1002019, 56:19:1002020, 56:19:1002026, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2404 | 0,567 | 6 | 567 |  |  |  |  |
| 31 | 53 231 832-ОП-МП -031 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Восточная | 0,9 | 6 | 900 |  |  |  |  |
| 32 | 53 231 832-ОП-МП -032 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Культурная | 0,95 | 6 | 750 | 200 |  |  |  |
| 33 | 53 231 832-ОП-МП -033 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Куйбышева | 0,6 | 5 |  | 600 |  |  |  |
| 34 | 53 231 832-ОП-МП -034 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, сооружение расположено в центральной части земельного участка с кадастровым номером 56:19:0000000:2381, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2391 | 0,511 | 6 | 511 |  |  | 1 |  |
| 34 | 53 231 832-ОП-МП -034 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, сооружение расположено в центральной части земельного участка с кадастровым номером 56:19:0000000:2801, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2803 | 1,03 | 6 |  | 1030 |  |  |  |
| 34 | 53 231 832-ОП-МП -034 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, сооружение расположено в центральной части земельного участка с кадастровым номером 56:19:1002042:655, кадастровый номер сооружения 56:19:1002042:656 | 1,263 | 6 | 563 | 700 |  |  |  |
| 35 | 53 231 832-ОП-МП -035 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:0000000:2778, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2783 | 1,665 | 6 | 1465 | 200 |  |  |  |
| 36 | 53 231 832-ОП-МП -036 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Луговая | 0,9 | 6 | 50 | 850 |  |  |  |
| 37 | 53 231 832-ОП-МП -037 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Мичурина | 1,3 | 6 | 800 | 500 |  |  |  |
| 38 | 53 231 832-ОП-МП -038 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. СХТ | 0,75 | 6 | 500 | 250 |  |  |  |
| 39 | 53 231 832-ОП-МП -039 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Грейдерная | 0,3 | 6 |  | 300 |  |  |  |
| 40 | 53 231 832-ОП-МП -040 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Ломоносова | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 41 | 53 231 832-ОП-МП -041 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Некрасова | 0,5 | 6 | 150 | 350 |  |  |  |
| 42 | 53 231 832-ОП-МП -042 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Матросова | 0,25 | 4 |  | 250 |  |  |  |
| 43 | 53 231 832-ОП-МП -043 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Почтовый | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 44 | 53 231 832-ОП-МП -044 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Чкалова, сооружение расположено в кадастровых кварталах 56:19:1002026, 56:19:1002027, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2401 | 0,406 | 6 | 100 | 306 |  |  |  |
| 45 | 53 231 832-ОП-МП -045 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Крупской | 0,65 | 6 | 650 |  |  |  |  |
| 46 | 53 231 832-ОП-МП -046 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Володарского | 0,6 | 5 | 150 | 450 |  |  |  |
| 47 | 53 231 832-ОП-МП -047 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, пер. Куйбышева, сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:0000000:2880, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2903 | 0,23 | 5 | 100 | 130 |  |  |  |
| 48 | 53 231 832-ОП-МП -048 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Чапаева | 0,55 | 6 |  | 550 |  |  |  |
| 49 | 53 231 832-ОП-МП -049 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, пер. Чапаевский, сооружение расположено в центральной части кадастрового квартала 56:19:1002029, кадастровый номер сооружения 56:19:1002029:686 | 0,388 | 6 | 0,388 |  |  |  |  |
| 49 | 53 231 832-ОП-МП -049 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, пер. Чапаевский, сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:1002029:760, кадастровый номер сооружения 56:19:1002029:761 | 0,186 | 4 |  | 186 |  |  |  |
| 50 | 53 231 832-ОП-МП -050 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Фрунзе | 0,45 | 6 | 450 |  |  |  |  |
| 51 | 53 231 832-ОП-МП -051 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Ленинская | 1,25 | 6 | 800 | 450 |  | 2 |  |
| 52 | 53 231 832-ОП-МП -052 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Карла Маркса | 0,7 | 6 | 500 | 200 |  | 1 |  |
| 53 | 53 231 832-ОП-МП -053 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Заводская | 0,55 | 6 | 50 | 500 |  | 1 | 1 |
| 54 | 53 231 832-ОП-МП -054 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Полевая | 0,4 | 6 |  | 400 |  |  |  |
| 55 | 53 231 832-ОП-МП -055 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Свободы | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 56 | 53 231 832-ОП-МП -056 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Казанская | 2,15 | 6 | 2050 | 100 |  | 3 | 1 |
| 57 | 53 231 832-ОП-МП -057 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Заречная | 0,3 | 5 |  | 300 |  |  |  |
| 58 | 53 231 832-ОП-МП -058 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Лесная | 0,45 | 6 |  | 450 |  |  |  |
| 59 | 53 231 832-ОП-МП -059 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Островная | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 60 | 53 231 832-ОП-МП -060 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Партизанская | 1,25 | 6 | 1250 |  |  | 2 |  |
| 61 | 53 231 832-ОП-МП -061 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Мясоедова | 0,4 | 6 |  | 400 |  |  |  |
| 62 | 53 231 832-ОП-МП -062 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Солнечная | 0,4 | 5 |  | 400 |  |  |  |
| 63 | 53 231 832-ОП-МП -063 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Л.Толстого | 0,4 | 6 |  | 400 |  |  |  |
| 64 | 53 231 832-ОП-МП -064 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Кутузова | 1,1 | 5 |  | 1100 |  |  |  |
| 65 | 53 231 832-ОП-МП -065 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | пер. Кутузова | 0,3 | 5 |  | 300 |  |  |  |
| 66 | 53 231 832-ОП-МП -066 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Рабочая | 0,55 | 6 | 550 |  |  | 1 |  |
| 67 | 53 231 832-ОП-МП -067 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | пер. Тупой | 0,2 | 4 |  | 200 |  |  |  |
| 68 | 53 231 832-ОП-МП -068 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Новостройки | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  | 1 |
| 69 | 53 231 832-ОП-МП -069 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Суворова | 1,35 | 6 |  | 1350 |  |  |  |
| 70 | 53 231 832-ОП-МП -070 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, улица Фадеева сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:0000000:2775, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2782 | 1,069 | 6 |  | 1069 |  | 1 |  |
| 71 | 53 231 832-ОП-МП -071 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Горького | 0,85 | 6 | 850 |  |  | 1 |  |
| 72 | 53 231 832-ОП-МП -072 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Буденного | 0,5 | 5 |  | 500 |  | 1 |  |
| 73 | 53 231 832-ОП-МП -073 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Южная, сооружение расположено в северо-западной части кадастрового квартала номером 56:19:1002040, кадастровый номер сооружения 56:19:1002040:266 | 0,523 | 6 |  | 523 |  | 1 |  |
| 74 | 53 231 832-ОП-МП -074 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Строителей | 0,55 | 6 |  | 550 |  | 1 |  |
| 75 | 53 231 832-ОП-МП -075 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Королева | 1,8 | 6 | 1250 | 550 |  |  |  |
| 76 | 53 231 832-ОП-МП -076 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Элеваторная | 0,4 | 5 |  | 400 |  |  |  |
| 77 | 53 231 832-ОП-МП -077 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Комарова | 0,5 | 6 | 350 | 150 |  | 1 |  |
| 78 | 53 231 832-ОП-МП -078 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул.70 лет Октября | 0,6 | 6 |  | 600 |  |  |  |
| 79 | 53 231 832-ОП-МП -079 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Островского | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 80 | 53 231 832-ОП-МП -080 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Перестройки | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 81 | 53 231 832-ОП-МП -081 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Торговая | 0,5 | 5 |  | 500 |  |  |  |
| 82 | 53 231 832-ОП-МП -082 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Шевченко сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:0000000:2779, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2784 | 0,724 | 6 |  | 724 |  |  |  |
| 83 | 53 231 832-ОП-МП -083 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Магистральная | 1,3 | 6 | 50 | 1250 |  |  |  |
| 84 | 53 231 832-ОП-МП -084 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Чехова | 0,8 | 6 |  | 800 |  |  |  |
| 85 | 53 231 832-ОП-МП -085 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Конституции | 0,65 | 6 |  | 650 |  | 1 |  |
| 86 | 53 231 832-ОП-МП -086 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Жукова | 2,1 | 6 | 2100 |  |  |  |  |
| 87 | 53 231 832-ОП-МП -087 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Колхозная | 0,4 | 6 |  | 400 |  |  |  |
| 88 | 53 231 832-ОП-МП -088 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Степана Разина | 0,8 | 6 |  | 800 |  |  |  |
| 89 | 53 231 832-ОП-МП -089 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Степана Разина | 0,25 | 6 |  | 250 |  |  |  |
| 90 | 53 231 832-ОП-МП -090 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Менделеева | 0,8 | 6 |  | 800 |  |  |  |
| 91 | 53 231 832-ОП-МП -091 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Вавилова | 0,8 | 6 |  | 800 |  |  |  |
| 92 | 53 231 832-ОП-МП -092 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Павлова | 1,1 | 6 |  | 1100 |  |  |  |
| 93 | 53 231 832-ОП-МП -093 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Железнодорожная | 1,3 | 6 |  | 1300 |  |  |  |
| 94 | 53 231 832-ОП-МП -094 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Угольная | 0,2 | 4 |  | 200 |  |  |  |
| 95 | 53 231 832-ОП-МП -095 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Северный | 0,4 | 6 |  | 400 |  |  |  |
| 96 | 53 231 832-ОП-МП -096 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Набережная | 0,45 | 6 |  | 450 |  |  |  |
| 97 | 53 231 832-ОП-МП -097 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Юности | 0,35 | 6 |  | 350 |  |  |  |
| 98 | 53 231 832-ОП-МП -098 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Набережный | 0,2 | 5 |  | 200 |  |  |  |
| 99 | 53 231 832-ОП-МП -099 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Ленинградская сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:0000000:2764, кадастровый номер сооружения 56:19:0000000:2773 | 0,988 | 5 |  | 988 |  |  |  |
| 100 | 53 231 832-ОП-МП -100 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Комсомольский | 0,8 | 6 |  | 800 |  |  |  |
| 101 | 53 231 832-ОП-МП -101 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Огородный | 0,5 | 6 |  | 500 |  |  |  |
| 102 | 53 231 832-ОП-МП -102 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Пионерский | 0,5 | 6 |  | 500 |  |  |  |
| 103 | 53 231 832-ОП-МП -103 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Степной | 0,5 | 6 |  | 500 |  |  |  |
| 104 | 53 231 832-ОП-МП -104 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Новый | 0,2 | 4 |  | 200 |  |  |  |
| 105 | 53 231 832-ОП-МП -105 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Октябрьский | 0,5 | 4 |  | 500 |  |  |  |
| 106 | 53 231 832-ОП-МП -106 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Первомайский | 0,65 | 4 |  | 650 |  |  |  |
| 107 | 53 231 832-ОП-МП -107 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Лермонтова | 1,1 | 6 | 1000 | 100 |  | 1 |  |
| 108 | 53 231 832-ОП-МП -108 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Кирова | 0,7 | 5 |  | 700 |  |  |  |
| 109 | 53 231 832-ОП-МП -109 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Пролетарский | 0,35 | 6 | 170 | 180 |  |  |  |
| 110 | 53 231 832-ОП-МП -110 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Мира | 1,05 | 5 |  | 1050 |  |  |  |
| 111 | 53 231 832-ОП-МП -111 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Московский | 0,1 | 6 | 100 |  |  |  |  |
| 112 | 53 231 832-ОП-МП -112 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Речная | 0,165 | 5 |  | 165 |  |  |  |
| 113 | 53 231 832-ОП-МП-113 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Красноармейский | 0,35 | 5 |  | 350 |  |  |  |
| 114 | 53 231 832-ОП-МП-114 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Сергиевская | 0,9 | 6 |  | 900 |  |  |  |
| 115 | 53 231 832-ОП-МП-115 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Бузулукская | 0,75 | 6 |  | 750 |  |  |  |
| 116 | 53 231 832-ОП-МП-116 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Незнаева | 0,6 | 6 |  |  | 600 |  |  |
| 117 | 53 231 832-ОП-МП-117 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Машиной | 0,63 | 6 |  |  | 630 |  |  |
| 118 | 53 231 832-ОП-МП-118 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к ул. Дачной | 0,15 | 6 |  | 150 |  |  |  |
| 119 | 53 231 832-ОП-МП-119 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к ул. Чернышевского | 0,24 | 5 | 160 | 80 |  |  |  |
| 120 | 53 231 832-ОП-МП-120 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд № 1 к ул. Машина | 0,2 | 6 |  |  | 200 |  |  |
| 121 | 53 231 832-ОП-МП-121 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к ул. Фрунзе | 0,1 | 5 |  | 100 |  |  |  |
| 122 | 53 231 832-ОП-МП-122 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к ул. Фадеева | 0,15 | 5 | 150 |  |  |  |  |
| 123 | 53 231 832-ОП-МП-123 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к ул. Г. Мясоедова | 0,2 | 6 |  | 200 |  |  |  |
| 124 | 53 231 832-ОП-МП-124 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Оренбургская область, Новосергиевский район, п. Новосергиевка, проезд к ул. 70 лет Октября, сооружение расположено в центральной части земельного участка 56:19:1002040:326, кадастровый номер сооружения 56:19:1002040:327 | 0,269 | 6 |  | 269 |  |  |  |
| 125 | 53 231 832-ОП-МП-125 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к ул. Угольной | 1,7 | 6 | 1700 |  |  |  |  |
| 126 | 53 231 832-ОП-МП-126 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к Комбикормовому заводу | 1 | 6 | 1000 |  |  |  |  |
| 127 | 53 231 832-ОП-МП-127 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к Полигону ТБО | 2,8 | 6 |  | 2800 |  |  |  |
| 128 | 53 231 832-ОП-МП-128 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Подъезд к кладбищу в п. Новосергиевка | 0,7 | 5 |  | 700 |  |  |  |
| 129 | 53 231 832-ОП-МП -129 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Дорожная | 0,25 | 5 |  | 250 |  |  |  |
| 130 | 53 231 832-ОП-МП -130 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Кооперативный | 0,15 | 5 |  | 150 |  |  |  |
| 131 | 53 231 832-ОП-МП -131 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Парковый | 0,77 | 4 |  | 770 |  |  |  |
| 132 | 53 231 832-ОП-МП -132 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд № 2 к ул. Машина | 0,19 | 6 |  |  | 190 |  |  |
| **Итого п. Новосергиевка** | |  |  | **93,324** |  | **36401** | **55303** | **1620** | **20** | **3** |

**с. Землянка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | 53 231 832-ОП-МП -133 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Садовая | 0,3 | 5 |  | 300 |  |  |  |
| 134 | 53 231 832-ОП-МП -134 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Тупой | 0,15 | 5 |  | 150 |  |  |  |
| 135 | 53 231 832-ОП-МП -135 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Мичурина | 0,4 | 5 |  | 400 |  |  |  |
| 136 | 53 231 832-ОП-МП -136 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Калинина | 0,57 | 5 |  | 570 |  |  |  |
| 137 | 53 231 832-ОП-МП -137 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Советская | 1,05 | 5 |  | 1050 |  |  |  |
| 138 | 53 231 832-ОП-МП -138 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Кирова | 0,83 | 5 |  | 830 |  |  |  |
| 139 | 53 231 832-ОП-МП -139 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Набережная | 0,61 | 5 |  | 610 |  |  |  |
| 140 | 53 231 832-ОП-МП -140 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Матросова | 0,2 | 5 |  | 200 |  |  |  |
| 141 | 53 231 832-ОП-МП -141 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Красноармейская | 1 | 5 |  | 1000 |  |  |  |
| 142 | 53 231 832-ОП-МП-142 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Новостройки | 0,45 | 5 |  | 450 |  |  |  |
| 143 | 53 231 832-ОП-МП -143 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Островная | 0,3 | 5 |  | 300 |  |  |  |
| 144 | 53 231 832-ОП-МП -144 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Старая дорога  Новосергиевка – Землянка | 4,8 | 6 |  | 4800 |  | 1 |  |
| 145 | 53 231 832-ОП-МП -145 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | От М5 до ул. Советская | 0,6 | 6 |  | 600 |  | 1 |  |
| 146 | 53 231 832-ОП-МП -146 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Подъезд к кладбищу в с. Землянка | 1 | 6 |  | 1000 |  |  |  |
| 147 | 53 231 832-ОП-МП -147 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Грейдерная | 0,7 | 6 |  |  | 700 |  |  |
| 148 | 53 231 832-ОП-МП -148 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Покровская | 0,15 | 6 |  |  | 150 |  |  |
| **Итого с. Землянка** | |  |  | **13,11** |  |  | **12260** | **850** | **2** |  |

**х. Казарма 1404 км**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | 53 231 832-ОП-МП -149 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Путейная | 0,1 | 5 |  | 100 |  |  |  |
| **Итого х. Казарма 1404 км.** | |  |  | **0,1** |  |  | **100** |  |  |  |

**с. Черепаново**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 53 231 832-ОП-МП -150 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Пушкина | 0,9 | 5 |  | 900 |  |  |  |
| 151 | 53 231 832-ОП-МП -151 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Лесная | 0,14 | 5 |  | 140 |  |  | 1 |
| 152 | 53 231 832-ОП-МП -152 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Пер. Мостовой | 0,12 | 5 |  | 120 |  |  |  |
| 153 | 53 231 832-ОП-МП -153 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Рабочая | 0,6 | 5 |  | 600 |  |  |  |
| 154 | 53 231 832-ОП-МП-154 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Заречная | 1,02 | 5 |  | 1020 |  |  | 1 |
| 155 | 53 231 832-ОП-МП -155 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Проезд к селу до ул. Пушкина | 0,9 | 5 |  | 900 |  |  |  |
| **Итого с. Черепаново** | |  |  | **3,68** |  |  | **3680** |  |  | **2** |

**с. Лебяжка**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 156 | 53 231 832-ОП-МП -156 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Советская | 0,7 | 5 |  | 700 |  |  |  |
| 157 | 53 231 832-ОП-МП -157 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Подъезд к селу | 1,1 | 6 |  | 1100 |  |  |  |
| 158 | 53 231 832-ОП-МП-158 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Подъезд к кладбищу в с. Лебяжка | 1 | 5 |  | 1000 |  |  |  |
| **Итого с. Лебяжка** | |  |  | **2,8** |  |  | **2800** |  |  |  |

**п. Ключ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | 53 231 832-ОП-МП -159 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Ул. Самарская | 0,5 | 5 |  |  | 500 |  |  |
| 160 | 53 231 832-ОП-МП -160 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Подъезд к селу верхний | 5 | 5 |  |  | 5000 |  |  |
| 161 | 53 231 832-ОП-МП -161 | автомобильная дорога общего пользования местного значения | Подъезд к селу нижний | 3,5 | 5 |  |  | 3500 |  |  |
| **Итого п. Ключ** | |  |  | **9** |  |  |  | **9000** |  |  |
| **Итого по МО Новосергиевский поссовет** | | | | **122,014** |  | **38734** | **67235** | **11470** | **22** | **5** |