|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ**  **НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | |  | |
| 07.12.2016 № 594-п  п.Новосергиевка |  |  | |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области от 25.03.2014 года № 91 - п |  |  | |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 ФЗ «О Фонде [содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района, постановляю:](consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H)

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области от 25.03.2014 года № 91 - п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на территории МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района» следующее изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области № 505-п от 24.11.2015 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области от 25.03.2014 года № 91 - п».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава администрации

Новосергиевского поссовета А.В. Букаткин

Разослано: для обнародования, прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новосергиевский поссовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

от 07.12.2016 года № 594- п

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы на территории МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района

1. Общие сведения

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на

2014–2016 годы (далее – краткосрочный план) на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет включено 1 муниципальное образование Новосергиевского района Оренбургской области, которое выполняет требования, установленные статьей 14 Федерального закона от 21июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и вправе претендовать на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд).

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2014–2016 годы.

II. Ресурсное обеспечение краткосрочного плана

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства Фонда | средств бюджета субъекта | Средства  местных  бюджетов | Средства  собственников | Всего по  краткосрочному  плану |
| Всего на 2014–2016 годы | | | | |
| 3 072 265 | 739 515 | 7 161 953 | 15 250 975,25 | 26 224 708,25 |
| 2014 год | | | | |
| 1 969 905 | 0 | 2 463 828 | 782 445 | 5 216 178 |
| 2015 год | | | | |
| 1 102 360 | 739 515 | 2 698 125 | 968 530,25 | 5 508 530,25 |
| 2016 год | | | | |
| 0 | 0 | 2 000 000 | 13 500 000 | 15 500 000 |

3. Общий объем финансирования краткосрочного плана –

26 224 708,25 – рублей, в том числе:

средства Фонда – 3 072 265 рублей;

средства бюджета субъекта – 739 515 рублей

средства местных бюджетов –7 161 953 рубля;

средства собственников жилых помещений –15 250 975,25 рублей.

4. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043

годах» на 2014–2016 годы на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы по видам ремонта приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Объем финансирования определяется по каждому многоквартирному дому исходя из сметной стоимости планируемых ремонтных работ.

5. В результате выполнения краткосрочного плана будет осуществлен капитальный ремонт общего имущества в 18 многоквартирных домах общей площадью 13112,5 тыс. кв. метра, улучшатся жилищные условия 0,509 тыс. человек (3,63 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования).

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2014–2016 годы приведены в приложении № 3 к краткосрочному плану.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014-2016 годах на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | **Новосергиевский поссовет Новосергиевского района** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование муниципального образования) | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ | Способ формирования фонда КР МКД |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **Итого по МО: Новосергиевский поссовет Новосергиевского района** | | Х | Х | Х | Х | Х | 13 112, 5 | 11 085, 2 | 11 085, 2 | 509 | 26 224 708,25 | 3 072 265, 00 | 739 515, 00 | 7 161 953, 00 | 15 250 975,25 | 0 | 2 365,74 | 5 000,00 | X | X |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2014 году:** | | Х | Х | Х | Х | Х | 3142 | 2546,9 | 2546,9 | 123 | 5 216 178 | 1 969 905 | 0 | 2 463 828 | 782 445 | 0 | 2 048,05 | 5 000,00 | Х | X |
| 1 | п. Новосергиевка ул. Красноармейская, д.87 | 1961 |  | Панельные | 2 | 1 | 417,6 | 351,8 | 351,8 | 13 | 1 104 966 | 417 293 | 0 | 521 923 | 165 750 | 0 | 3 140,89 | 5 000,00 | 12.2015 | Сч |
| 2 | п.Новосергиевка ул. Красногвардейская, 1 А | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1209,5 | 930,4 | 930,4 | 68 | 1 290 867 | 487 500 | 0 | 609 732 | 193 635 | 0 | 1 387,43 | 5 000,00 | 12.2015 | Сч |
| 3 | п. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 844,3 | 734,1 | 734,1 | 22 | 1 739 695 | 657 001 | 0 | 821 734 | 260 960 | 0 | 2 369,83 | 5 000,00 | 12.2015 | Сч |
| 4 | п. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1 Б | 1991 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 670,6 | 530,6 | 530,6 | 20 | 1 080 650 | 408 111 | 0 | 510 439 | 162 100 | 0 | 2 036,66 | 5 000,00 | 12.2015 | Сч |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2015 году:** | | Х | Х | Х | Х | Х | 2769, 5 | 2536, 4 | 2536, 4 | 110 | 5 508 530,25 | 1 102 360, 00 | 739 515, 00 | 2698125, 00 | 968 530,25 | 0 | 2 171,79 | 5 000,00 | X | X |
| 1 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 810,4 | 741,9 | 741,9 | 28 | 1112288, 13 | 235 312, 09 | 157 857, 65 | 575944, 73 | 143 173, 66 | 0 | 1 499,24 | 5 000,00 | 12.2016 | РО |
| 2 | п. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28 А | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 402,2 | 372,6 | 372,6 | 14 | 806 982, 11 | 168 906, 08 | 113 309, 61 | 413 410, 84 | 111 355, 58 | 0 | 2 165,81 | 5 000,00 | 12.2016 | РО |
| 3 | п. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 394,9 | 364,9 | 364,9 | 19 | 486 552, 72 | 102 440, 97 | 68 721, 87 | 250 732, 25 | 64 657, 63 | 0 | 1 333,39 | 5 000,00 | 12.2016 | РО |
| 4 | п. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д.21 | 1936 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 546,5 | 497,5 | 497,5 | 26 | 1 691 615, 58 | 352 355, 26 | 236 375, 33 | 862 417, 03 | 240 467, 96 | 0 | 3 400,23 | 5 000,00 | 12.2016 | РО |
| 5 | п.Новосергивка, ул. Королева, д.8 | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 615,5 | 559,5 | 559,5 | 23 | 1 411 091,71 | 243 345, 60 | 163 250, 54 | 595 620, 15 | 408 875,42 | 0 | 2 522,06 | 5 000, 00 | 12.2016 | РО |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2016 году:** | | Х | Х | Х | Х | Х | 7 201, 0 | 6 001, 9 | 6 001, 9 | 276 | 15 500 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 13 500 000 | 0 | 1 883, 49 | 5 000,00 | X | X |
| 1 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 744,5 | 620,4 | 620,4 | 24 | 3 000 000 | 0 | 0 | 350 000 | 2 650 000 | 0 | 4 835,59 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 2 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 А | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 864,3 | 720,3 | 720,3 | 33 | 500 000 | 0 | 0 | 60 000 | 440 000 | 0 | 694,16 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 3 | п. Новосергиевка, ул. Горького, д.23 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 426,5 | 380,3 | 380,3 | 15 | 1 500 000 | 0 | 0 | 110 000 | 1 390 000 | 0 | 3 944,25 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 4 | п. Новосергиевка, ул. Горького, д.31 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 293,4 | 266,7 | 266,7 | 8 | 700 000 | 0 | 0 | 270 000 | 430 000 | 0 | 2 624,67 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 5 | п. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д.1 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 2 | 1209,5 | 930,4 | 930,4 | 68 | 4 000 000 | 0 | 0 | 450 000 | 3 550 000 | 0 | 4 299,23 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 6 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д.1 | 1980 |  | Блочные | 2 | 4 | 1421,5 | 1184,6 | 1184,6 | 54 | 3 000 000 | 0 | 0 | 350 000 | 2 650 000 | 0 | 2 532,50 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 7 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3 | 1980 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1178,4 | 982 | 982 | 36 | 700 000 | 0 | 0 | 80 000 | 620 000 | 0 | 712,83 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 8 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д.10 | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 414,9 | 377,2 | 377,2 | 17 | 1 000 000 | 0 | 0 | 120 000 | 880 000 | 0 | 2 651,11 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |
| 9 | п. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33 Б | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 648 | 540 | 540 | 21 | 1 100 000 | 0 | 0 | 210 000 | 890 000 | 0 | 2 037,04 | 5 000,00 | 12.2017 | РО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на территории МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014-2016 годах на территории муниципального образования, по видам ремонта** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **Новосергиевский поссовет Новосергиевского района** | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | ***(наименование муниципального образования)*** | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | | 26 224 708,25 | 2 500 000, 00 | 0,00 | 0,00 | 4 225,10 | 8 988 431,67 | 0,00 | 0,00 | 3 912,64 | 14 536 276, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| **Итого по 2014 году:** | | 5 216 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118,00 | 2 371 517,00 | 0,00 | 0,00 | 858,62 | 2 844 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новосергиевка ул. Красноармейская, д.87 | 1 104 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,62 | 1 104 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п.Новосергиевка ул. Красногвардейская, 1 А | 1 290 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 1 290 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31 | 1 739 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 1 739 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 1 Б | 1 080 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 1 080 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2015 году:** | | 5 508 530,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 807,10 | 3 816 914,67 | 0,00 | 0,00 | 554,02 | 1 691 615, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41 | 1 112 288, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,00 | 1 112 288, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28 А | 806 982,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,50 | 806 982, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66 | 486 552, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,20 | 486 552, 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д.21 | 1 691 615, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,02 | 1 691 615, 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Новосергиевка, ул. Королева, д.8 | 1 411 091,71 | 0, 00 | 0,00 | 0,00 | 484,40 | 1 411 091,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по 2016 году:** | | 15 500 000 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 | 3 000 000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24 А | 500 000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23 | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31 | 700 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1 | 4 000 000 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1 | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3 | 700 000 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 8 | п. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10 | 1 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 33 Б | 1 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2014-2016 годы на территории МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Новосергиевский поссовет Новосергиевского района** | | | | | | | | | |  |  |
|  |  | *(наименование муниципального образования)* | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по МО:** | | 13 112, 5 | 509 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 224 708,25 | 26 224 708,25 |
|  | 2015 год | 3 142,00 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216 178,00 | 5 216 178,00 |
|  | 2016 год | 2 769, 5 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 508 530,25 | 5 508 530,25 |
|  | 2017 год | 7 201, 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15500 000, 00 | 15 500 000, 00 |