|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной адресной программе |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Переселение граждан муниципального образования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Новосергиевский поссовет Новосергиевского района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оренбургской области из аварийного жилищного фонда» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2013-2017 годы |
| Перечень аварийных многоквартирных домов по муниципальному образованию Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | всего: | в том числе: |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 7 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по субъекту 2013-2017 годы, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 139 | 139 | 2571,3 | 65 | 60 | 5 | 2571,3 | 2388,8 | 182,5 | 72 625 012 | 32 445 050 | 38 541 509 | 1 638 453 | 0 |
| Всего по субъекту 2013-2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 139 | 139 | 2571,3 | 65 | 60 | 5 | 2571,3 | 2388,8 | 182,5 | 72 625 012 | 32 445 050 | 38 541 509 | 1 638 453 | 0 |
| Всего по субъекту 2013-2017 годы, без финансовой поддержки Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2013 года, с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2013 года, без финансовой поддержки Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 73 | 73 | 1130,9 | 28 | 27 | 1 | 1130,9 | 1105,3, | 25,6 | 31 778 290 | 12 745 929 | 17 838 200 | 1 194 161 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года, с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 73 | 73 | 1130,9 | 28 | 27 | 1 | 1130,9 | 1105,3 | 25,6 | 31 778 290 | 12 745 929 | 17 838 200 | 1 194 161 | 0 |
| 1 | п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 1 | № 19 | 06.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 12 | 12 | 206,6 | 4 | 4 | 0 | 206,6 | 206,6 | 0 | 5 805 460 | 2 327 273 | 3 257 205 | 220 982 | 0 |
| 2 | п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 2 | № 20 | 06.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 111,3 | 4 | 4 | 0 | 111,3 | 111,3 | 0 | 3 127 530 | 1 253 753 | 1 754 638 | 119 139 | 0 |
| 3 | п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 3 | № 21 | 06.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 20 | 20 | 237,9 | 8 | 7 | 1 | 237,9 | 212,3 | 25,6 | 6 684 990 | 2 679 855 | 3 750 480 | 254 655 | 0 |
| 4 | п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 5 | № 23 | 06.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 7 | 7 | 113,4 | 2 | 2 | 0 | 113,4 | 113,4 | 0 | 3 186 540 | 1 277 409 | 1 787 745 | 121 386 | 0 |
| 5 | п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 107 | № 25 | 06.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 11 | 11 | 182,2 | 4 | 4 | 0 | 182,2 | 182,2 | 0 | 5 119 820 | 2 052 416 | 2 872 372 | 195 032 | 0 |
| 6 | п. Новосергиевка, ул. Пролетарская, д. 25 | № 29 | 06.12.2011 | IV.2015 | II.2016 | 12 | 12 | 279,5 | 6 | 6 | 0 | 279,5 | 279,5 | 0 | 7 853 950 | 3 155 223 | 4 415 760 | 282 967 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года, без финансовой поддержки Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 41 | 41 | 847,7 | 22 | 19 | 3 | 847,7 | 713,5 | 134,2 | 23 820 370 | 11 746 877 | 11 847 214 | 226 279 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года, с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 41 | 41 | 847,7 | 22 | 19 | 3 | 847,7 | 713,5 | 134,2 | 23 820 370 | 11 746 877 | 11 847 214 | 226 279 | 0 |
| 7 | п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 109 | № 26 | 06.12.2011 | IV.2016 | II.2017 | 20 | 20 | 387 | 12 | 11 | 1 | 387 | 362 | 25 | 10 874 700 | 5 362 793 | 5 408 620 | 103 287 | 0 |
| 8 | п. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 111 | № 27 | 06.12.2011 | IV.2016 | II.2017 | 21 | 21 | 460,7 | 10 | 8 | 2 | 460,7 | 351,5 | 109,2 | 12 945 670 | 6 384 084 | 6 438 594 | 122 992 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года, без финансовой поддержки Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 25 | 25 | 592,7 | 15 | 14 | 1 | 592,7 | 570 | 22,7 | 17 026 352 | 7 952 244 | 8 856 095 | 218 013 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года, с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 25 | 25 | 592,7 | 15 | 14 | 1 | 592,7 | 570 | 22,7 | 17 026 352 | 7 952 244 | 8 856 095 | 218 013 | 0 |
| 9 | п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 4 | № 22 | 06.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 16 | 16 | 255,2 | 7 | 6 | 1 | 255,2 | 232,5 | 22,7 | 7 161 227 | 3 329 104 | 3 731 358 | 100 765 | 0 |
| 10 | п. Новосергиевка, ул. Карла Маркса, д. 6 | № 24 | 06.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 3 | 3 | 122,6 | 2 | 2 | 0 | 122,6 | 122,6 | 0 | 3 583 598 | 1 686 398 | 1 858 683 | 38 517 | 0 |
| 11 | п. Новосергиевка, ул. Мичурина, д. 61 | № 28 | 06.12.2011 | III.2017 | IV.2017 | 6 | 6 | 214,9 | 6 | 6 | 0 | 214,9 | 214,9 | 0 | 6 281 527 | 2 936 742 | 3 266 054 | 78 731 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года, без финансовой поддержки Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2017 года, в т.ч.: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2017 года, с финансовой поддержкой Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2017 года, без финансовой поддержки Фонда: | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

И.п. главы муниципального образования

Новосергиевский поссовет                                                                                                                                 А.М. Козин