|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ**  **НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |  | | |  | |
| 12.07.2017 №222  п.Новосергиевка | |  |  | |
| О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области от 13.07.2016 года № 366-п | |  |  | |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения требований Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185 ФЗ «О Фонде [содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Закона Оренбургской области от 12 сентября 2013 года № 1762/539-V-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района, постановляю:](consultantplus://offline/ref=68BDDF5C331D5D700B7BD081EB33968A7B56DA9D24DA6B4B246CB1C2A989ABFC06A07966FEI2H)

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области от 13.07.2016 года № 366-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области № 180-п от 01.06.2017 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области от 13.07.2016 года № 366-п».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава администрации

Новосергиевского поссовета Ю.П. Банников

Разослано: для обнародования, прокурору, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Новосергиевский поссовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_\_\_

Краткосрочный план

реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района

1. Общие сведения

1. В краткосрочный план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы (далее – краткосрочный план) на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет включены 17 многоквартирных домов.

2. Реализация краткосрочного плана рассчитана на 2017–2019 годы.

3. Краткосрочным планом предусмотрено выполнение проектных работ и строительно-монтажных работ поэтапно, с разбивкой по годам. Проектные работы включают в себя разработку проектной сметной документации, проведение экспертизы указанной документации. В состав строительно-монтажных работ входит выполнение строительно-монтажных работ, работ по осуществлению строительного контроля.

В результате реализации краткосрочного плана в 2017 году будут проведены:

проектные работы в 6 многоквартирных домах;

В результате реализации краткосрочного плана в 2018 году будут проведены:

проектные работы в 6 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 6 многоквартирных домах общей площадью 5149,30 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 173 человек (1,19 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет);

В результате реализации краткосрочного плана в 2019 году будут проведены:

проектные работы в 5 многоквартирных домах;

строительно-монтажные работы в 6 многоквартирных домах общей площадью 4005,50 кв. метров, способствующие улучшению жилищных условий 139 человек (0,96 процента от общего количества населения, проживающего на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет);

4. Общий объем финансирования краткосрочного плана - 16 034 599,82 рублей, в том числе:

средства местного бюджета 6 000 000 рублей;

средства собственников помещений в многоквартирных домах – 10 034 599,82 рублей.

5. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» в 2017–2019 годах на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района приведен в приложении № 1 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта (проектные работы) на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района приведен в приложении № 2 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (проектные работы) на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района приведен в приложении № 3 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонта (строительно-монтажные работы) на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района приведен в приложении № 4 к краткосрочному плану.

Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах» на 2017–2019 годы, по видам ремонтируемых внутридомовых инженерных систем и устанавливаемых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления (строительно-монтажные работы) на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района приведен в приложении № 5 к краткосрочному плану.

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014−2043 годах» на 2017−2019 годы на территории муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района приведены в приложении № 6 к краткосрочному плану.