|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ**  **НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  12.07.2017№223-п |  | |
| п. Новосергиевка | |
| * 1. Об утверждении программы   «В области энергосбережение   * 1. повышение энергетической   2. эффективности МО   Новосергиевский поссовет  Новосергиевского района  Оренбургской области» | |

В рамках реализации Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», на основании Федерального Закона РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области:

1.Утвердить муниципальную программу «В области энергосбережение

повышение энергетической эффективности МО Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на период 2017 – 2021гг.», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО

Новосергиевский поссовет Ю.П. Банников

Разослано: в дело, прокурору

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Глава муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.П. Банников  12 июля 2017 г. |

ПРОГРАММА  
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Приложение № 1  
к требованиям к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования и отчетности о ходе ее реализации

ПАСПОРТ  
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование организации)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Основание для разработки программы | 1. Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 10.01.2014)  2. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» (ред. от 22.07.2013)  3. Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»  4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального Закона №261 – ФЗ» (ред.от 23.09.2010)  5. Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  6. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30 июня 2014 г. N 398 г. Москва "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации"  7. Постановление Правительства РФ №898 от 28.08.2015 |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное образование Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Глава муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области Банников Юрий Павлович |
| Цели программы | 1. Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов.  2. Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР.  3. Сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг.  4. Поддержание комфортного теплового режима внутри здания для улучшения качества жизнедеятельности. |
| Задачи программы | 1. Осуществить оценку фактических параметров энергоэффективности по объекту энергопотребления.  2. Выполнить организационные и технические мероприятия по снижению использования энергоресурсов.  3. Разработка и внедрение мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР.  4. Повышение энергетической эффективности потребления энергетических ресурсов за счёт снижения к 2021 году удельных показателей энергоёмкости и энергопотребления.  5. Совершенствование системы учета и контроля за эффективностью использования энергии и управления энергосбережением.  7. Снижение затрат к 2021 году на приобретение ЭР за счет нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.  8. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность потребления энергетических ресурсов, их мониторинга, а так же сбора и анализа информации о энергопотреблении. |
| Целевые показатели программы | Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ и Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 года №591 являются показатели, характеризующие снижение объема потребления ресурсов в сопоставимых условиях и в натуральном выражении в 2017-2021 годах:  снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении до 592,18 (тыс. кВт\*ч); |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – с 2017 до 2021 года включительно |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Всего на реализацию мероприятий программы предусматривается 4053,3 тыс. руб. на период 2017-2021 г.г. Источники финансирования - средства муниципального бюджета, средства, полученные в результате реализации энергосберегающих мероприятий, внебюджетные средства. |
| Планируемые результаты реализации программы | В результате реализации программы возможно обеспечить за весь период реализации программы:  -снижение потребления электроэнергии до 60,2 %;  Снижение расходов бюджета на финансирование оплаты потребляемых коммунальных услуг на сумму 8529,8 тыс. руб. за период 2017-2021 года.  Соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий;  Использование современного энергоэффективного оборудования в системах всех видов энергоснабжения. |

Приложение N 2

к требованиям к форме программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

организаций с участием государства и муниципального

образования и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем потребления электрической энергии | тыс. кВт\*ч | 983,2 | 852,503 | 667,133 | 556,563 | 391,018 |
| 2 | Объем потребления природного газа | тыс. м3 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 | 8,37 |
| 3 | Объем потребления воды | тыс. м3 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |

Приложение N 3

к требованиям к форме программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

организаций с участием государства и муниципального

образования и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2017 г. | | | | | 2018 г. | | | | | 2019 г. | | | | | 2020 г. | | | | | 2021 г. | | | | |
| Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | | Экономия топливно-энергетических ресурсов | | |
| в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. | в натуральном выражении | | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Экономия электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Замена люминесцентных ламп в здании администрации на светодиодные светильники в кол. 42 шт. |  |  |  |  |  | бюджет | 6,3 | 0,61 | тыс. кВт\*ч | 3,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Замена светильников уличного освещения с лампами ДРЛ-250 110 шт., ДНАТ-250 150 шт., ДНАТ-125 140 шт. на эквивалентные светодиодные светильники |  |  |  |  |  | бюджет | 1158 | 260,17 | тыс. кВт\*ч | 1514,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Замена светильников уличного освещения с лампами ДНАТ-100 357 шт. на эквивалентные светодиодные светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | 964 | 110,57 | тыс. кВт\*ч | 643,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Замена светильников уличного освещения с лампами ДНАТ-100 357 шт. на эквивалентные светодиодные светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | 964 | 110,57 | тыс. кВт\*ч | 643,54 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Замена светильников уличного освещения с лампами ДНАТ-100 356 шт. на эквивалентные светодиодные светильники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет | 961 | 110,26 | тыс. кВт\*ч | 641,7 |
| Итого по мероприятиям | |  |  |  |  |  | бюджет | 1164,3 | 260,78 | тыс. кВт\*ч | 1517,76 | бюджет | 964 | 110,57 | тыс. кВт\*ч | 643,54 | бюджет | 964 | 110,57 | тыс. кВт\*ч | 643,54 | бюджет | 961 | 110,26 | тыс. кВт\*ч | 641,7 |
| Всего по мероприятиям | |  |  |  |  |  | бюджет | 1164,3 | X | X | 1517,76 | бюджет | 964 | X | X | 643,54 | бюджет | 964 | X | X | 643,54 | бюджет | 961 | X | X | 641,7 |