Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2018-2020 годы» за 2018 год

1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий)

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм=Мв/М,

где:

СРМ - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

1.1. По программе:

СРм=1/1=1, где:

1- количество мероприятий.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой программы по соответствующей формуле:

Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=Зф/Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню затрат для программы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз=МБф/МБп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию программы за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию программы в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

2.1. По программе:

ССуз=10 493,579/10 493,599=0,99

3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой программы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис =СРм-ССуз

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРМ - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

При этом если значение Эис составляет: не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

3.1. По программе: Эис=1-0,99=0,01 (1)

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД гппз = ЗП гпф / ЗП гпп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД гппз = ЗП гпп / ЗП гпф,

где:

СД гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гпп -  плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

| N п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Плановые показатели на 2018 год | Фактические показатели за 2018 год | Уровень достижения показателя, % СД гппз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отремонтировано дорог общего пользования местного значения | тыс.кв.м км. | 25,405 3,341 | 25,405 3,341 | 1 |

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

## СР гп = ∑ СД гппз / М,

1

где:

СР гп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз >1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп= (1)/1=1

### 5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭР п/п = СР п/п * Э ис,

где:

ЭР п/п - эффективность реализации программы;

СР п/п - степень реализации программы;

Эис  -  эффективность использования средств местного бюджета.

Эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации программы признается неудовлетворительной.

По программе 1:

ЭР п/п=1*1=1

6. Оценка степени достижения целей и решения задач программ, входящих в муниципальную программу

По программе.

Степень реализации муниципальной программы:

СР п/п=1/1=1

### 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

### Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее программ по следующей формуле:

j

ЭР гп = 0,5*СР гп + 0,5*∑ (ЭР п/п * k j),

1

где:

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы;

CРгп - степень    ;

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

kj - коэффициент значимости программы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе программы, ∑ kj = 1).

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРГП составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

ЭР гп =0,5*1+0,5*(1*1)=1